회의 내용을 분석한 결과, 이 회의는 AI 기반 회의 지원 시스템의 아키텍처 설계에 관한 기술 논의였습니다.

## 📋 주요 안건별 담당자 및 작업 항목

### 1. UI 개발

- 담당: Speaker6 (누나로 호칭되는 팀원)

- 작업 내용:

  - 공용 작업 공간 UI

  - 채팅 인터페이스

  - 개인 워크스페이스

  - 실시간 회의방 UI

- 기한: 명시되지 않음

### 2. SLM 모델 개발 및 프롬프트 엔지니어링

- 작업 항목:

  - SLM A: 도메인 분석 담당

  - SLM B: 문제 분석 + 팁 제공

  - SLM C: 프롬프트 테스트

- 특이사항: 팁 제공을 위한 프롬프트 정형화 필요

- 기한: 명시되지 않음

### 3. 민감 데이터 필터 개발

- 우선순위: 출시 전에만 완성하면 됨

- 개발 전략: 실험 단계에서는 LLM에 직접 전송 (외부 유출 상관없음)

- 기한: 출시 전

### 4. 백엔드 및 파이프라인 구현

- 작업 내용:

  - STT 구현 (거의 완료)

  - 도메인 분석 엔진

  - 파일 형식 지원 (PDF, HWP, PPT 입력 / MP3, WAV 오디오)

- 기한: 명시되지 않음

### 5. 데이터베이스 설계

- 저장 항목:

  - 도메인 분석 결과

  - 발화 텍스트 데이터

  - 문제 분석 데이터

  - 팁, 피드백, 요약

- 기한: 명시되지 않음

### 6. AWS API 연동

- 기한: 명시되지 않음

## ⚠️ 주요 결정 사항

- LLM vs SLM 역할 분담:

  - SLM: 실시간 팁 제공 (요청 없이 자동)

  - LLM: 피드백 + 요약 (사용자 요청 시)

- 웹 검색 기능: RAG 시스템에서 담당 (SLM은 웹 검색 불필요)

- 개발 우선순위: 구현 → 테스트 → 필터 적용

## 📝 참고사항

이 회의에서는 구체적인 담당자 이름이나 명확한 기한이 명시되지 않았습니다. 대신 팀원들이 역할별로 작업을 논의하고 시스템 아키텍처를 설계하는 데 집중했습니다. 향후 작업 배정과 일정 수립을 위한 추가 회의가 필요해 보입니다.